ANUNCIA ANA PATY PERALTA AMPLIACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE AV. KABAH

- Actualmente se trabaja en dos tramos de la Av. Kabah para beneficio de las y los cancunenses

- En total se repavimentarán 8.3 km de la vialidad

Cancún, Q. R., a 11 de febrero de 2026.- La Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, dio a conocer que se trabaja en el proyecto de ampliación de reconstrucción de pavimento de carpeta asfáltica de la Av. Kabah, entre Av. Tules hasta Arco Norte, añadiendo 1.6 km, a la obra vigente sobre la misma vialidad, la cual tendría un total de 8.3 km de longitud, con el objetivo de mejorar la infraestructura y movilidad en la ciudad.

“Estamos en la Av. Kabah en una de las obras más importantes que tenemos actualmente en la ciudad, hay que recordar que empezamos repavimentando desde la Av. Nichupté y vamos a terminar hasta el Arco Norte, prácticamente es toda la Kabah la que se está repavimentando”, dijo la Alcaldesa, durante la supervisión de la obra.

Detalló que en la Av. Kabah hasta la Av. Tules se tiene prácticamente el cien por ciento de pavimentación, siendo una obra que responde a la necesidad prioritaria de rehabilitación integral de la infraestructura vial con calidad para las y los cancunenses.

La Primera Autoridad Municipal afirmó que también se rehabilitan las guarniciones y banquetas para delimitar correctamente el arroyo vehicular, generando una obra integral de transformación vial en la zona.

En el tramo 1, de la Av. Nichupté a Av. Niños Héroes, se tiene una longitud de 4.8 km, los cuales son rehabilitados mediante el reciclado de pavimento asfáltico por medio de aire caliente y a su vez, la colocación de nueva carpeta asfáltica, teniendo un avance del 89 por ciento.

Finalmente, en el tramo 2, de la Av. Niños Héroes a la Av. Tules con longitud de 1.9 km, también se reconstruye el pavimento con carpeta asfáltica, la cual representa un avance del 78 por ciento.

*************

CAJA DE DATOS

BENEFICIARIOS:

- 58 mil, 651 habitantes en dos tramos de pavimentación en la Av. Kabah